Índice

- Secuenciación de tareas y estimación de duraciones

- Diagrama de Gantt

1.	Secuenciación de tareas y estimación de duraciones

| Actividad | Duración estimada | Precedencia |
| --- | --- | --- |
| Configuración del entorno (Laravel, XAMPP, GitHub) | 2 Días | Inicio |
| Diseño de la base de datos MySQL y migraciones | 3 Días | Tras Configuración |
| Desarrollo del backend con Laravel (auth, controladores, rutas) | 15 Días | Tras Diseño BD |
| Maquetación frontend con Bootstrap y usando las vistas de Laravel | 8 Días | Puede realizarse Junto al backend |
| Implementación de funcionalidades (CRUD, categorías, comentarios, búsqueda) | 7 Días | Tras backend y frontend base |
| Pruebas funcionales y de usabilidad | 4 Días | Tras integración JS |
| Despliegue en hosting/AWS | 3 Dias | Tras pruebas |
| Documentación técnica y manuales | 3 Días | Final |

2.	Diagrama de Gantt